RUP Vs. XP
Sandra Lorena Anaya

---
Introducción
Calidad del SW
Transparencia y control sobre el proceso
Producir lo esperado en el tiempo esperado y con el coste esperado
Antes: Desarrollo en cascada
Ahora: Métodos pesados y Métodos ligeros
Métodos pesados -> orden y documentación
Métodos ligeros -> comunicación directa e inmediata

---
RUP (Rational Unified Process)
El RUP es un producto de Rational (IBM). Se caracteriza por ser iterativo e incremental, estar centrado en la arquitectura y guiado por los casos de uso. Incluye artefactos (que son los productos tangibles del proceso como por ejemplo, el modelo de casos de uso, el codigo fuente, etc.) y roles (papel que desempeña una persona en un determinado momento, una persona puede desempeñar distintos roles a lo largo del proceso).

---
Fases...
Inicio -> se hace un plan de fases, se identifican los principales casos de uso y se identifican los riesgos
Elaboración -> definición, análisis y diseño. Se hace un plan de proyecto, se completan los casos de uso y se eliminan los riesgos
Construcción -> se concentra en la elaboracion de un producto totalmente operativo y eficiente y el manual de usuario
Transición -> se implementa el producto en el cliente y se entrena a los usuarios. Como consecuencia de esto suelen surgir nuevos requerimientos a ser analizados

---
Actividades...
Modelado del negocio -> Entendiendo las necesidades del negocio.
Requisitos ->
Análisis y diseño -> Trasladando los requerimientos dentro de la arquitectura de software.
Implementación -> Creando software que se ajuste a la arquitectura y que tenga el comportamiento deseado.
Test -> Asegurándose que el comportamiento requerido es el correcto y que todo los solicitado esta presente.

---
...Actividades
Distribución -> Hacer todo lo necesario para la salida del proyecto
Gestión de configuración y cambios -> Guardando todas las versiones del proyecto.
Gestión del proyecto -> Administrando horarios y recursos.
Entorno -> Administrando el ambiente de desarrollo.

---
Workflow...

---
XP (eXtreme Programming)
Los métodos Ágiles, tales como eXtreme Programming, son estrategias de desarrollo de software que promueven prácticas que son adaptativas en vez de predictivas, centradas en la gente o en los equipos, iterativas, orientadas hacia prestaciones y hacia la entrega, de comunicación intensiva, y que requieren que el negocio se involucre en forma directa

---
Prácticas...
Retroalimentación a escala fina
Desarrollo Guiado por Pruebas -> primero deben diseñarse y codificarse los casos de prueba que cada clase debe superar al ser codificada
Juego de Planificacion -> el cliente y los programadores negocian el alcance del proyecto para cada iteración
Onsite Customer
Programacion en Pares

---
Proceso contínuo en lugar de por lotes
Integracion Continua -> Todos los cambios deben ser integrados a la base del código al menos diariamente. Las pruebas deben correr al 100% antes y después de la integración
Refactorización Implacable -> “Si funciona bien, arréglelo de todos modos”
Entregas pequeñas y frecuentes

---
Entendimiento compartido
Diseño Simple -> no implementar nada que no se necesite ahora; o bien, nunca implementar algo que vaya a necesitarse más adelante; minimizar diagramas y documentos
Metáforas del Sistema -> “historia compartida”
Propiedad Colectiva del Codigo -> Cualquiera puede cambiar cualquier parte del código en cualquier momento
Convenciones Codigo -> Estándares de codificación

---
Bienestar del programador
Paso Sostenible -> Semana de Cuarenta Horas
Espacio abierto

---
Valores...
Comunicación
La Simplicidad
Retroalimentacion ->concreta y frecuente del cliente, del equipo y de los usuarios finales da una mayor oportunidad de dirigir el esfuerzo.
Coraje -> Se requiere coraje para confiar en que la retroalimentación durante el camino es mejor que tratar de adivinar todo con anticipación, para comunicarse con los demás cuando eso podría exponer la propia ignorancia, para mantener el sistema simple dejando para mañana las decisiones de mañana.

---
Los Roles...
Un cliente -> que escribe las historias y las pruebas de aceptación
Programadores -> en pares
Verificadores -> ayudan al cliente a desarrollar las pruebas
Coach o consejero que es la conciencia del grupo, interviene y enseña, facilitador
Seguidor de rastros (tracker) que colecta las métricas y avisa cuando hay una estimación alarmante
Gran Jefe.

---
Eso es todo...